        Żyrardów, dn. 04.11.2021r.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 32B
96-300 Żyrardów

DAG.26.1555.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług/ robót budowlanych.

1. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32B
2. Przedmiot zamówienia:
Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby izolatorium, remont łazienki
3. Termin realizacji zamówienia:
20.12.2021
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
Zakres prac remontowych:
Prace rozbiórkowe (rozebranie ścianek z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej i poszerzenie otworu 12,847m², rozebranie wykładziny ściennej z płytek 5,62 m², rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2,91 m², wykucie z muru ościeżnic do 2 m², zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 45,56m², przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 cegła do 2m², wykucie w ścianie o szerokości 42cm otworu drzwiowego o wymiarze skrzydła 0.9 x 2m, wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości ½ cegły, usunięcie z budynku gruzu i wywiezienie samochodami samowyładowczymi)
Roboty murarsko-tynkarskie ( uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości ½ cegły lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 8,713m², uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów na ścianach 0,54m², tynki wewnętrzne zwykłe na podłożu z cegły i pustaków 21,026m², licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej 21,652m², zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 218,91m², gładzie jednowarstwowe wew. Z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ścianach na podłożu tynku 218,91m²)
Podłogi i posadzki (przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych –oczyszczenie i zmycie podłoża 48,87, położenie zaprawy samopoziomującej wyrównująco- wygładzającej
48,87m², okładziny podłogowe z płytek GRESS antypoślizgowe 48,87m²)
Glazura i malowanie (przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych –oczyszczenie i zmycie podłoża 24,16m², przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych -szpachlowanie 24,16m², okładziny ścienne z płytek 48,87m², dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian 48,87m²)
Stolarka (montaż drzwi wewnętrznych pełnych z obróbką obsadzenia, montaż drzwi łazienkowych z obróbką obsadzenia)
Łazienka dla osób z niepełnosprawnością ( demontaż istniejących urządzeń, demontaż starej i montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacja nowych urządzeń łazienkowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością typu kabina natryskowa, ustęp ze z płuczką ustępową, umywalka, wsporniki ze stali nierdzewnej , wymiana grzejników, przesunięcie i wymiana oświetlenia)
Integralną częścią oferty jest projekt budowlany.
Możliwa jest również wizja lokalna.
6. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego - załącznik nr 1.
7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Oryginał oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 19 listopada 2021godz. 10.00 na adres:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 32B
96-300 Żyrardów

Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu: Barbara Wasilewska- Dudek Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego nr telefonu 46 855 32 70 wew. 11, e-mail zamowieniapubliczne@dpszyrardow.pl

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

        Dyrektor DPS
mgr Elżbieta Ciesielska